PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN DEL CONTROL DE INGRESO DE CADDIES Y BOLEROS – CLUB CAMPESTRE DE CALI

OBJETIVO:

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DIGITAL QUE PERMITA REGISTRAR Y CONTROLAR EL INGRESO DEL PERSONAL (CADDIES Y BOLEROS) PARA GARANTIZAR QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL CLUB DISPONIBLES PARA ATENDER A LOS SOCIOS EN SUS ACTIVIDADES.

PRESENTADO POR:

ESTEBAN RAMOS GÓMEZ

INGENIERO MECATRÓNICO

ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CALI, VALLE DEL CAUCA

OCTUBRE DE 2025

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema automatizado que permita registrar y controlar el ingreso del personal de apoyo deportivo (caddies y boleros) en la portería del Club Campestre de Cali. Actualmente, este proceso se realiza de manera manual, lo que dificulta conocer en tiempo real qué personal se encuentra disponible para atender a los socios. Con la implementación del sistema digital se busca optimizar la gestión del personal, mejorar la eficiencia en la atención, reducir errores humanos y fortalecer la seguridad interna del club mediante una base de datos centralizada y una interfaz de fácil uso.

OBJETIVOS

## OBJETIVO GENERAL:

-	Implementar un sistema digital de control de ingreso y salida para caddies y boleros que permita conocer en tiempo real qué personal se encuentra disponible dentro del club para la atención de los socios.

-

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-	Adquirir base de datos recopilada por el Club Campestre de Cali que contiene la información del personal de los carnés mediante su código de barras.

-	Diseñar una base de datos que registre el ingreso y salida del personal.

-	Diseñar backend local para el envió de datos a una plataforma gratuita de visualización de datos (Como Locker Studio, Google Drive, etc).

-	Diseñar dashboard interactivo que muestre las métricas solicitadas por el personal de la fundación club campestre de Cali.

-	Instalación de librerías necesarias en el servidor o computador local de la fundación.

-	Implementar una interfaz de usuario intuitiva para el registro y consulta de información.

-	Incorporar mecanismos de identificación confiables (como código, QR o cédula).

-	Permitir la generación de reportes diarios del personal activo.

-	Realizar pruebas manuales y automatizadas de fallas en el sistema.

-	Realizar informe de pruebas y resultados.

-	Desplegar sistema y puesta en marcha en campo.

3.	JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de un sistema automatizado para el control de ingreso de caddies y boleros en la portería del Club Campestre de Cali se justifica por la necesidad de contar con una herramienta tecnológica que permita registrar, monitorear y gestionar en tiempo real la presencia del personal operativo dentro de las instalaciones. Este sistema optimiza los procesos de verificación, reduce los errores asociados al registro manual y mejora la trazabilidad de la información mediante una base de datos centralizada. Además, permite integrar módulos de autenticación, reportes automatizados y análisis de disponibilidad del personal, contribuyendo a una administración más eficiente y segura de los recursos humanos del club.

4.	ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto abarcará el diseño e implementación de un sistema de control digital basado en una aplicación local conectada a una base de datos local (SQLite o similar), alojada en el servidor interno del club (computador de la función).

La solución permitirá:

- Registrar la entrada del personal de caddies y boleros.

- Consultar en tiempo real quiénes se encuentran dentro del club.

- Emitir reportes automáticos por fechas o turnos.

- Integrarse en el futuro con otros sistemas de gestión del club.

5.	METODOLOGÍA

El desarrollo del sistema se estructurará en las siguientes etapas:

1. Recolección de requisitos: entrevistas con personal de portería y coordinación deportiva.

2. Diseño del sistema: estructura de base de datos, diagramas de flujo y diseño de interfaz.

3. Desarrollo: programación del sistema utilizando Flask (Python), SQLite y Bootstrap.

4. Pruebas y ajustes: validación de funcionamiento en entorno real.

5. Capacitación: formación del personal encargado del registro y supervisión.

6. Implementación final: despliegue y documentación técnica.

6. RECURSOS NECESARIOS

- Hardware: computador o mini PC en portería, lector QR o escáner de cédulas, red local.

- Software: Python, Flask, SQLite, HTML/CSS/JS, servidor local.

- Personal: ingeniero desarrollador, personal de portería y coordinación deportiva.

- Tiempo estimado: 4 a 6 semanas para desarrollo, pruebas e implementación.

7. RESULTADOS ESPERADOS

- Sistema funcional de control de ingreso y salida.

- Registro histórico digital del personal.

- Reportes automáticos y consultas rápidas.

- Mejora en la organización y disponibilidad del personal.

- Incremento en la satisfacción de los socios al contar con atención oportuna.

8. CONCLUSIONES

La implementación de un sistema automatizado para el control de ingreso de caddies y boleros representa un paso importante hacia la modernización administrativa del Club Campestre de Cali.

La tecnología permitirá disponer de información precisa, reducir errores humanos y fortalecer la seguridad interna, garantizando una mejor coordinación del personal y una atención más eficiente a los socios.